Rapport de la rétrospective 1

Premier sprint fait :

* Définir l’objectif
* Définir les rôles de chacun
* La méthode à suivre

A embarquer dans le prochain sprint :

* Définir les user story -> point d’effort : 13
* Contacter le client et présentation du projet : 2
* Commencer les Activity et Layout : 13

Priorité :

* Contacter client : Très haute
* Définir les users story : Moyen
* Commencer les Activity et Layout : Moyen